Администрация сельского поселения Магинский сельсовет

 муниципального района  Караидельский район

 Республики Башкортостан 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 февраля 2014 года № 2
Об утверждении муниципальной программы
 «Благоустройство и дорожное хозяйство в сельском поселении  Магинский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Магинский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Благоустройство и дорожное хозяйство в сельском поселении  Магинский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан»
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения 

Магинский сельсовет муниципального района

Караидельский район Республики Башкортостан 

                      А.А. Киряков     

Муниципальная программа «Благоустройство и дорожное хозяйство в сельском поселении  Магинский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан»
Паспорт программы
	№ п/п
	Показатель
	Содержание показателя

	1
	2
	3

	1.
	Наименование Программы 
	Муниципальная программа «Благоустройство и дорожное хозяйство в сельском поселении Магинский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан»

	2.
	Основание для разработки Программы.
	Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав сельского поселения  Магинский сельсовет муниципального района Караидельский  район Республики Башкортостан            

	3.
	Муниципальный заказчик Программы.
	Администрация сельского поселения Магинский сельсовет муниципального района Караидельский  район Республики Башкортостан            

	4.
	Основные разработчики Программы. 
	Администрация сельского поселения Магинский сельсовет муниципального района Караидельский  район Республики Башкортостан            

	5.
	Цели и задачи Программы.
	Цели:
 1. Совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения Магинский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.
2. Развитие сети автомобильных дорог сельского поселения Магинский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан, обеспечивающей надежность и безопасность движения по ним.
Задачи:
  1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства   сельского поселения   Магинский сельсовет муниципального района Караидельский  район Республики Башкортостан.
 2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов сельского поселения Магинский сельсовет муниципального района Караидельский  район Республики Башкортостан.
3. Улучшение экологической обстановки и сохранение природных комплексов для обеспечения условий жизнедеятельности в сельском поселении Магинский сельсовет муниципального района Караидельский  район Республики Башкортостан.
  4. Создание надежности и безопасности дорожного движения  по дорогам  сельского поселения Магинский сельсовет муниципального района Караидельский  район Республики Башкортостан.

	6.
	Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы.
	1. Повышение уровня благоустроенности населенных пунктов сельского поселения.
2. Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей сельского поселения.
3. Улучшение качества автомобильных дорог, создание надежности и безопасности дорожного движения  по дорогам  сельского поселения.

	7.
	Сроки реализации Программы.
	Программа реализуется в 2014-2016 годах



	8.
	Объемы и источники финансирования Программы
	Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет: 

517,7 тыс.рублей, в том числе по годам:

2014 год – 167,0 тыс.рублей

2015 год – 175,35 тыс.рублей

2016 год – 175,35 тыс.рублей

Бюджетные ассигнования в плановом периоде 2014-2016 гг. могут быть уточнены

	9.
	Ожидаемые       конечные результаты    реализации Программы 
	1. Повышение уровня благоустроенности населенных пунктов сельского поселения.
2. Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей сельского поселения.
3. Улучшение качества автомобильных дорог, создание надежности и безопасности дорожного движения  по дорогам  сельского поселения.


1. ВВЕДЕНИЕ
Муниципальная программа «Благоустройство и дорожное хозяйство в сельском поселении Магинский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан» разработана в соответствии со ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации». Согласно данной статьи к вопросам местного значения, которые обязаны решать местные органы представительной и исполнительной власти, относятся вопросы обеспечения населения качественными условиями проживания, включая и благоустройство территории поселения. К вопросам местного значения в данном разделе относятся:
-        владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной  собственности сельского поселения;

-        обеспечение безопасности дорожного движения;

-        создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

-        организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

-        организация  благоустройства  и озеленения  территории  сельского поселения , использование и охрана лесов, расположенных в границах населенных пунктов сельского поселения;

-        организация освещения улиц;

-        благоустройство  и содержание мест захоронения.

2. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена Программа

Администрация сельского поселения Магинский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан включает в себя 2  населенных пункта: село Магинск и деревня Сосновый Бор.
2.1. Дороги.
Одной из приоритетных проблем сельского поселения является состояние автомобильных дорог, расположенных на территории всех населенных пунктов. Общая протяженность  дорог – 24 км, из них – 12,5 км с асфальтовым покрытием и  11,5 км – дороги с твердым покрытием.  Хорошее состояние дорожной сети - необходимое условие успешного развития экономики сельского поселения и улучшения условий жизни населения. Увеличение количества автотранспортных средств у населения и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему по содержанию и ремонту дорог. Из общей протяженности дорог местного значения зарегистрировано в установленном порядке 2 км дорог. Указанные проблемы обусловливают необходимость решения их программными методами.

2.2. Уличное освещение.
Также не полностью решена проблема  по проведению реконструкции объектов наружного освещения по улицам населенных пунктов и на территориях. Необходимо  проведение работ по ремонту и обслуживанию объектов наружного освещения. Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, реконструкции объектов освещения на улицах сельского поселения и установки дополнительных точек освещения в соответствии с запросами населения.

2.3. Санитарное состояние территории.
В настоящее время население сельского поселения  Магинский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан составляет  1631 чел., в результате их жизнедеятельности образуется немало отходов, требующих утилизации. Для решения данной проблемы необходимо организовать сбор и вывоз твердых бытовых отходов, установить  площадки с контейнерами для сбора ТБО. Для поддержания территории вокруг контейнерных площадок в санитарном состоянии, соответствующим всем нормам СанПина, необходима установка ограждения.

Для поддержания здоровой экологической обстановки на территории сельского поселения  Магинский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан необходимо проведение работ по ликвидации несанкционированных свалок по мере их образования.

2.4. Благоустройство мест общего назначения.
Необходимо продолжить работы по благоустройству территорий населенных пунктов, территорий массового отдыха, территорий муниципальных учреждений. Потребность детей в игровом и спортивном оборудовании с каждым годом возрастает, необходима установка  спортивного и игрового оборудования на детских площадках.

2.5. Озеленение
Искусственные посадки зеленых насаждений в виде отдельных  скверов  существуют во всех населенных пунктах сельского поселения. Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений недостаточно благоустроены, нуждаются в систематическом уходе: вырезке поросли, уборке аварийных и старых деревьев, подсадке саженцев. Для решения этой проблемы необходимо, чтобы данные работы  выполнялись ежегодно, с привлечением организаций, предприятий и жителей сельского поселения Магинский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан. Кроме того, действия участников работ по озеленению  должны быть согласованы между собой.

2.6. Содержание мест захоронений.
На территории сельского поселения Магинский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан расположено 3 действующих кладбища: 2 – в селе Магинск и 1- в деревне Сосновый Бор. Для соответствия кладбищ санитарно-техническим нормам необходимо провести ряд мероприятий: строительство  и ремонт ограждения территории кладбищ, установка контейнеров и организация площадок для них, массовая вырубка деревьев и кустарников.

Одним из условий решения проблем благоустройства является организация взаимодействия органов местного самоуправления с населением, а также  с общественными объединениями, предприятиями и организациями всех форм собственности, расположенными на территории сельского поселения.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
 
Целями Программы являются следующие:
-      Совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения Магинский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

-     Развитие сети автомобильных дорог сельского поселения Магинский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан, обеспечивающей надежность и безопасность движения по ним.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих основных задач:

  1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства   сельского поселения Магинский сельсовет муниципального района Караидельский  район Республики Башкортостан.

 2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов сельского поселения Магинский сельсовет муниципального района Караидельский  район Республики Башкортостан.

3. Улучшение экологической обстановки и сохранение природных комплексов для обеспечения условий жизнедеятельности в сельском поселении Магинский сельсовет муниципального района Караидельский  район Республики Башкортостан.

  4. Создание надежности и безопасности дорожного движения  по дорогам  сельского поселения Магинский сельсовет муниципального района Караидельский  район Республики Башкортостан.

 
4. мероприятия по реализации ПОДПРОГРАММы
Перечень мероприятий муниципальной Программы «Благоустройство и дорожное хозяйство в сельском поселении Магинский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан» приведены в таблице № 1.

Основные мероприятия по реализации муниципальной программы «Благоустройство и дорожное хозяйство в сельском поселении Магинский сельсовет муниципального района Караидельский район 
Республики Башкортостан»

Таблица №1
	№ п/п
	Наименование программного мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
	Исполнитель
	Срок исполне-ния
	Источники финансирования
	Прогнозируемый объем финансирования, тыс.руб.
	Ожидаемые результаты реализации программы

	
	
	
	
	
	Всего
	2014
	2015
	2016
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Цель: Совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения Магинский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан, создание комфортных условий проживания и отдыха населения. Развитие сети автомобильных дорог сельского поселения Магинский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан, обеспечивающей надежность и безопасность движения по ним.

	1. Задача: Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов сельского поселения Магинский сельсовет муниципального района Караидельский  район Республики Башкортостан

	1.
	Благоустройство существующих детских, спортивных площадок, мест массового отдыха жителей
	Администрация сельского поселения Магинский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан с привлечением предприятий, организаций и местных жителей
	2014-2016гг.
	Бюджет Республики Башкортостан
	15,0
	5,0
	5,0
	5,0
	Комфортные условия для работы и отдыха населения на территории сельского поселения

	2.
	Уличное освещение территорий сельского поселения, в том числе:

 -уличное освещение;

-текущее содержание систем уличного освещения и текущий ремонт;

-модернизация систем уличного освещения, установка дополнительных точек систем уличного освещения в населенных пунктах
	Администрация сельского поселения Магинский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан с привлечением предприятий, организаций
	2014-2016гг.
	Бюджет сельского поселения,

Бюджет Республики Башкортостан
	369,0
	119,0
	125,0
	125,0
	Повышение уровня внешнего благоустройства населенных пунктов в сельском поселении

	3.
	Организация и содержание мест захоронений
	Администрация сельского поселения Магинский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан с привлечением предприятий, организаций и местных жителей
	2014-2016гг.
	Бюджет Республики Башкортостан
	60,0
	20,0
	20,0
	20,0
	Позволит повысить культуру поведения жителей, бережное отношение к элементам благоустройства

	2. Задача: Улучшение экологической обстановки и сохранение природных комплексов для обеспечения условий жизнедеятельности в сельском поселении Магинский сельсовет муниципального района Караидельский  район Республики Башкортостан.

	1.
	Озеленение (посадка саженцев), устройство  клумб мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев, содержание газонов
	Администрация сельского поселения Магинский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан с привлечением предприятий, организаций и местных жителей
	2014-2016гг.
	Бюджет Республики Башкортостан
	45,0
	15,0
	15,0
	15,0
	Улучшение экологической обстановки и сохранение природных комплексов

	2.
	Ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора
	Администрация сельского поселения Магинский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан с привлечением предприятий, организаций и местных жителей
	2014-2016гг.
	Бюджет сельского поселения
	144,0
	48,0
	48,0
	48,0
	Поддержание здоровой экологической обстановки на территории сельского поселения

	3. Задача: Создание надежности и безопасности дорожного движения по дорогам сельского поселения Магинский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан.

	1.
	Текущее содержание дорог местного значения.
	Администрация сельского поселения Магинский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан с привлечением предприятий, организаций


	2014-2016гг.
	Бюджет Республики Башкортостан
	300,0
	100,0
	100,0
	100,0
	Создание надежности и безопасности дорожного движения по дорогам сельского поселения

	2.
	Текущий ремонт дорог местного значения.
	Администрация сельского поселения Магинский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан с привлечением предприятий, организаций
	2014-2016гг.
	Бюджет Республики Башкортостан
	326,6
	126,6
	100,0
	100,0
	Создание надежности и безопасности дорожного движения по дорогам сельского поселения

	3.
	Капитальный ремонт дорог местного значения
	Администрация сельского поселения Магинский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан с привлечением предприятий, организаций
	2014-2016гг.
	Бюджет Республики Башкортостан
	-
	-
	-
	-
	Создание надежности и безопасности дорожного движения по дорогам сельского поселения

	4.
	Проведение работ по постановке на государственный кадастровый учет автомобильных дорог местного значения.
	Администрация сельского поселения Магинский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан с привлечением предприятий, организаций


	2014-2016гг.
	Бюджет Республики Башкортостан
	90,0
	30,0
	30,0
	30,0
	Создание надежности и безопасности дорожного движения по дорогам сельского поселения

	
	Всего по программе 
	
	
	
	1334,6
	458,6
	438,0
	438,0
	


5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ
Общий объем финансирования Программы составляет 1334,6 тыс. рублей
по годам: 
2014 год – 458,6 тыс. рублей, 
2015  год – 438,0 тыс. рублей, 
2016  год – 438,0 тыс.рублей.

по источникам финансирования:

бюджет Республики Башкортостан 1200,0 тыс. рублей.
Бюджет сельского поселения Магинский сельсовет 134,6 тыс.рублей
6. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Управление реализацией Программы осуществляет Администрация сельского поселения Магинский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан путем разработки механизма реализации мероприятий, подготовки проектов распорядительных документов. Глава сельского поселения несет ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы и конечные результаты Программы, целевое и рациональное использование финансовых средств.

7. Оценка эффективности результатов реализации Программы
Выполнение намеченных в Программе мероприятий и осуществление своевременных инвестиций предполагает повышение уровня благоустройства населенных пунктов сельского поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов сельского поселения, создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории сельского поселения Магинский сельсовет муниципального района Караидельский  район Республики Башкортостан.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий.

Количественные показатели эффективности (целевые индикаторы) по годам, отражающие степень достижения целей и решения задач Программы представлены в таблице  №2.

Методика оценки эффективности реализации Программы представлена в таблице  №2.

Целевые индикаторы

Таблица №2

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя
	Динамика значения показателей по годам

	
	
	Ед. измерения
	2013г.
	2014г.
	2015г.
	2016г.

	Цель: Совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения Магинский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

Развитие сети автомобильных дорог сельского поселения Магинский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан, обеспечивающей надежность и безопасность движения по ним.

	1. Задача:  Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов сельского поселения Магинский сельсовет муниципального района Караидельский  район Республики Башкортостан.

	1.1
	Благоустройство  существующих детских, спортивных площадок, мест массового отдыха жителей.
	единиц
	-
	1
	1
	1

	1.2
	Установка, ремонт и замена уличных светильников, таймеров,  ламп.
	единиц
	15
	15
	15
	15

	1.3
	Строительство  и ремонт ограждения территории кладбищ
	м
	400
	300
	300
	300

	2. Задача: Улучшение экологической обстановки и сохранение природных комплексов для обеспечения условий жизнедеятельности в сельском поселении  Магинский сельсовет муниципального района Караидельский  район Республики Башкортостан.

	2.1
	Посадка саженцев, устройство  клумб
	единиц
	100
	100
	100
	100

	2.2
	Ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора
	единиц
	1
	2
	2
	2

	3. Задача: Создание надежности и безопасности дорожного движения по дорогам  сельского поселения Магинский сельсовет муниципального района Караидельский  район Республики Башкортостан.

	3.1
	Содержание дорог
	км
	20
	20
	20
	20

	3.2
	Ремонт дорог в т.ч. гравирование
	км
	2
	1
	1
	1

	3.3
	Проведение работ по постановке на государственный кадастровый учет автомобильных дорог местного значения.
	км
	2
	18,92
	-
	-


Методика оценки эффективности реализации муниципальной целевой программы «Благоустройство и дорожное хозяйство в сельском поселении Магинский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан»
Методика оценки эффективности Программы представляет собой алгоритм оценки в ходе реализации Программы по годам и по итогам в целом исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) Программы (оценка результативности);

2) степень соответствия фактических затрат бюджета сельского поселения Магинский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан запланированному уровню (оценка полноты использования местных бюджетных средств);

3) эффективность использования средств бюджета сельского поселения Магинский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан (оценка экономической эффективности достижения результатов).

В дополнение к количественной оценке эффективности будет проводиться качественная оценка социальной эффективности Программы на основе анализа достижения ожидаемых результатов ее реализации.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы осуществляется путем расчета результативности ее реализации в целом по формуле:

           n

      SUM E

         i=1 i

E = ----------  ,

            n

где:

E - результативность реализации Программы (%);

Е  - степень достижения i-го показателя Программы (%);

i

n - количество показателей Программы.

В целях оценки степени достижения запланированных результатов Программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя результативности (E) равно или больше 70,0%, степень достижения запланированных результатов Программы оценивается как высокая;

если значение показателя результативности (E) равно или больше 50,0%, но меньше 70%, степень достижения запланированных результатов Программы оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности (E) меньше 50,0%, степень достижения запланированных результатов Программы оценивается как неудовлетворительная.

Расчет результативности по каждому показателю Программы проводится по формуле:

              П
              fi

    E  = ----- x 100%,

     i        П
              ni

    где:

    E  - степень достижения i-го показателя Программы (%);

    i

    П   - фактическое значение показателя;

    fi

    П   - целевое значение показателя, установленное Программой.

    ni

В случае, если Программой установлено целевое значение показателя, равное нулю, при фактическом значении показателя, равном нулю, степень достижения i-го показателя Программы (E i) принимается равной 100,0%. При фактическом значении показателя, не равном нулю, соответствующий показатель считается недостигнутым, степень достижения i-го показателя Программы принимается равной 0,0%.

В случае, если меньшее значение показателя по сравнению с целевым значением показателя, установленным Программой, по содержанию этого показателя означает его выполнение и достижение большей эффективности, оценка степени достижения такого i-го показателя Программы производится по формуле:

             П
             ni

    E  = ----- x 100%,     где:

     i        П
              fi

    E  - степень достижения i-го показателя Программы (%);

     i

    П   - целевое значение показателя, установленное Программой;

    ni

    П   - фактическое значение показателя.
    fi

Расчет степени соответствия фактических затрат бюджета сельского поселения _____________ сельский совет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан на реализацию Программы запланированному уровню производится по формуле:

             З

             ф

    П = ---- x 100%,

             З

             п

    где:

    П - полнота использования бюджетных средств (%);

    З   - фактические расходы бюджета сельского поселения _____________ 
    ф
сельский совет   на реализацию Программы в соответствующем периоде;

    З   -  запланированные  в  бюджете сельского поселения 
    п
_____________ сельский совет расходы на реализацию Программы в соответствующем периоде.

 В целях оценки степени соответствия фактических затрат бюджета сельского поселения Магинский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан на реализацию Программы запланированному уровню устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя полноты использования бюджетных средств сельского поселения Магинский сельсовет (П) равно или больше 70,0%, степень соответствия фактических затрат бюджета сельского поселения Магинский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан на реализацию Программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя полноты использования бюджетных средств сельского поселения Магинский сельсовет (П) меньше 70,0%, степень соответствия фактических затрат бюджета сельского поселения Магинский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан на реализацию Программы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.

Расчет эффективности использования средств бюджета сельского поселения Магинский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан на реализацию Программы производится по формуле:

             П

    И = ----- x 100%,

             Е

где:

И - эффективность использования средств бюджета сельского поселения Магинский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан (процентов);

Е - показатель результативности реализации Программы;

П - показатель полноты использования бюджетных средств сельского поселения Магинский сельсовет
В целях оценки эффективности использования средств бюджета сельского поселения Магинский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан при реализации Программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя эффективности использования средств бюджета сельского поселения Магинский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан (И) больше или равно 100,0%, такая эффективность использования бюджетных средств сельского поселения Магинский сельсовет оценивается как высокая;

если значение показателя эффективности использования средств бюджета сельского поселения Магинский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан составляет от 70 до 100,0%, такая эффективность использования бюджетных средств сельского поселения Магинский сельсовет оценивается как умеренная;

если значение показателя эффективности использования средств бюджета сельского поселения Магинский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан менее 70,0%, такая эффективность использования бюджетных средств оценивается как низкая.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем и соисполнителями ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным.

Управляющий делами                                                     Г.И. Абдрафикова      

